1. Requirement analysis:
   1. Output: specification
   2. Duration: 32h
2. Design:
   1. Output: Database structure, UI design.
   2. Duration: 48h
3. Implement:
   1. Đăng nhập: 8h
   2. Thông tin phòng khám: 8h
   3. Phân quyền sử dụng: nên giữ và bỏ những quyền nào: 16h
   4. Quản lý thông tin bệnh nhân: 24h
   5. Danh mục thuốc và dịch vụ: 24h
   6. Hóa đơn thuốc và dịch vự: 48h
   7. Chức báo cáo: cần các loại báo cáo nào?
   8. Phím nóng: thêm vô từng form
   9. Tạo toa thuốc: 48h
   10. Nhật ký làm việc: 8h
   11. Phục hồi dữ liệu: 8h
   12. Tạo dự phòng dữ liệu: 8h
   13. Quản lý đối tượng ( có hiện thực ko)
   14. Phiếu nhập /xuất (có ko)