1. Requirement analysis:
   1. Output: specification
   2. Duration: 32h 4
2. Design:
   1. Output: Database structure, UI design.
   2. Duration: 48h 6
3. Implement:
   1. Đăng nhập: 8h 1
   2. Thông tin phòng khám: 8h 1
   3. Phân quyền sử dụng: nên giữ và bỏ những quyền nào: 16h 2
   4. Quản lý thông tin bệnh nhân: 24h 3
   5. Danh mục thuốc và dịch vụ: 24h 3
   6. Quản lý thuốc và dịch vụ (tạo danh mục thuốc và dịch vụ mới): 24h 3
   7. Hóa đơn thuốc và dịch vụ: 48h 6
   8. Chức báo cáo: cần các loại báo cáo nào?
   9. Phím nóng: thêm vô từng form
   10. Tạo toa thuốc: 48h 6
   11. Nhật ký làm việc: 8h1
   12. Phục hồi dữ liệu: 8h 1
   13. Tạo dự phòng dữ liệu: 8h 1
   14. Quản lý đối tượng ( có hiện thực ko) /// not be in requirement file
   15. Phiếu nhập:24h 3
   16. Phiếu xuất :24h 3
   17. Tạo hóa đơn bệnh nhân khám bệnh và dùng thuốc, Cận lâm sàn: 32h 4
4. Set up:
   1. Duration: 16h 2
5. Maintenance:
   1. Goal: - compatible with Mr. Trung’s hospital

-run faster than the old one

-no error

* 1. Duration: til to meet previous goal , hehe